## Slide 1: 鱼群团队项目展示

## Slide 2: 分工
张根（组长） 文档、组织沟通
全子修 前端样式
前端逻辑
李约翰、刘旭 后端
郎玉鑫 数据库

## Slide 3: 前端样式具体工作
1.先拿出一个能看的页面，和团队确定具体的功能和方向。
2.实现各个页面的视觉效果图形样式，尽可能使页面更好看一点
3.配合写js前端逻辑的同学

## Slide 4: 我感觉的Vue cli
优点：
1，我是第一次用vue cli感觉颠覆了我以前写网页的经验，感觉写组件就像写对象一样。
2，因为有路由，页面之间的通信和跳转都十分方便
3，可以双向绑定数据，有模板语法循环语法条件语法这些都比较方便，这也是平时经常用的。
缺点：
1，因为是第一次使用，很多地方，比如用法方法都不熟悉，开发的时候总体上感觉比较麻烦。
2，vue cli 脚手架比较适合大型的复杂的项目，像比较小的项目我觉得不用这个脚手架比较合适。

## Slide 5: 遇到的问题
在参照网上教程的模板学习vue cli的时候似乎一切都变得简单，但是要自己发展出一些分至结构，添加功能的时候就会遇到很多问题，
有时候会有一些功能的js不起作用，或者跟别的东西冲突，但是在传统开发方式中就没有问题。
因为前端页面要最早的写出来供团队参考，没有时间边学边写，所以为了尽早出成果，用vue cli写了一半以后我用传统开发方式对前端进行了重构，但还是使用了很多的vue特有的方法。
总体上感觉vue是一种给我焕然一新的感觉的前端框架，课后也要深入学习一下。

## Slide 6: 后端实现具体工作
使用Django作为后端开发框架
数据库使用Mysql
主要工作：
根据API说明文档将接口实现

## Slide 7: 数据库具体工作
按照需求设计数据库中的表
连接数据库和后端
编写数据库操作类函数即数据的增删改查

## Slide 8: 个人感受
之前从来没有接触过Django框架，所以需要一段时间进行学习
当团队很大的时候，内部人员的交流就变得十分重要

## Slide 9: 项目介绍
一个允许用户自由上传相片的网站
首页
  进行相册展示
相册页
  展示相册内的所有照片
登陆、注册页
  用户进行登陆注册

## Slide 10: 总体流程计划
第一周：进行基本的学习和页面构建
第二周：完成所有前端页面，后端初步完成 API
第三周：页面 API 调试

## Slide 11: 问题分析
前后端进度不同
网站开发经验不足

## Slide 12: 页面展示