## Slide 1: 鱼群团队项目展示

## Slide 2: 分工-第一组
张根（组长） 文档、组织沟通
全子修 前端样式
前端逻辑
李约翰、刘旭 后端
郎玉鑫 数据库

## Slide 3: 前端样式具体工作
1.先拿出一个能看的页面，和团队确定具体的功能和方向。
2.实现各个页面的视觉效果图形样式，尽可能使页面更好看一点
3.配合写js前端逻辑的同学

## Slide 4: 我感觉的Vue cli
优点：
1，我是第一次用vue cli感觉颠覆了我以前写网页的经验，感觉写组件就像写对象一样。
2，因为有路由，页面之间的通信和跳转都十分方便
3，可以双向绑定数据，有模板语法循环语法条件语法这些都比较方便，这也是平时经常用的。
缺点：
1，因为是第一次使用，很多地方，比如用法方法都不熟悉，开发的时候总体上感觉比较麻烦。
2，vue cli 脚手架比较适合大型的复杂的项目，像比较小的项目我觉得不用这个脚手架比较合适。

## Slide 5: 遇到的问题
在参照网上教程的模板学习vue cli的时候似乎一切都变得简单，但是要自己发展出一些分至结构，添加功能的时候就会遇到很多问题，
有时候会有一些功能的js不起作用，或者跟别的东西冲突，但是在传统开发方式中就没有问题。
因为前端页面要最早的写出来供团队参考，没有时间边学边写，所以为了尽早出成果，用vue cli写了一半以后我用传统开发方式对前端进行了重构，但还是使用了很多的vue特有的方法。
总体上感觉vue是一种给我焕然一新的感觉的前端框架，课后也要深入学习一下。

## Slide 6: 项目介绍
一个允许用户自由上传相片的网站
首页
  进行相册展示
相册页
  展示相册内的所有照片
登陆、注册页
  用户进行登陆注册

## Slide 7: 总体流程计划
第一周：进行基本的学习和页面构建
第二周：完成所有前端页面，后端初步完成 API
第三周：页面 API 调试

## Slide 8: 问题分析
前后端进度不同
网站开发经验不足

## Slide 9: 页面展示

## Slide 14: 分工-第二组
姜天晗（组长） 统筹进度，Django学习开发
黄超超 文档撰写，Django学习开发
吕亮、胡艺锟 技术指导，后端开发
李浩杰 前端开发，文档撰写
栗睿哲 Vue学习开发，文档撰写
陈玉盼 框架搭建，技术指导，前端开发

## Slide 15: 项目介绍
名称：鱼群相册22
功能：
主页显示照片以及相应介绍、日期时间
可将照片制作成相册
可以年份、月份将照片进行分类显示
通过Django后台上传图片
将照片制作成相册

## Slide 16: 项目进度
第一周：分组学习Django和Vue
第二周：确定功能，前端编写完成
第三周：前后端结合，完善功能

## Slide 23: 存在问题
技术上参差不一，web开发经验不足
解决方案：向同团的另一组学习，在网上学习
时间管理上的不足
解决方案：多加班加点

## Slide 24: 组与团之间的交互
在做项目的过程中，学习到了关于vue的新知识。之前在移动软件开发的课上进行微信小程序的开发，已经积累了一点做前端的知识和经验，这一次结合vue框架温故知新。在开发前端的过程中，我和队友也产生过分歧，最终在考虑了学习成本以及和后端的交互情况后，我决定按照她们的想法，这不是无谓的妥协，而是为了整个团队和更好地完成任务。
老师这次的安排也很独特，不仅仅成组，组间还要成团，团内的各组间相互调用程序。团内组间不单单是竞争或者合作的关系，二者兼有，在竞争和合作的融合中大家都能更快地学习进步。
——P同学

## Slide 25: 关于学习新的技术
第一次使用django开发应用，感觉它非常适合小型的应用的开发，也学习到了一些前端路由等等的知识希望以后认真的学习一遍，为毕业做开发岗位储备一波知识。
——L同学
这是我第一次接触html,vue,Django，学到了很多知识。虽然说需要前后端分离合作，但是对于我来说，自己需要把前端、后端的知识都学习一下，才能明白前后端是如何交互的，前端如何传数据给后端。另外一组的大佬帮助了我们很多，获益匪浅，希望以后能有机会再次合作。
——H同学

## Slide 26: 关于学习新的技术
一开始做项目的时候，对编程语言和框架一无所知。但在优秀的团队成员的带领下逐步对项目有了信心。最后在紧张忙碌的小学期紧凑完成了项目的基本功能，这让我意识到团队成员相互配合的重要性。
——C同学